## Slide 1
dex2jar
测试及优化

## Slide 2
CONTENTS
目录
1
软件进度计划与控制
2
配置管理
3
工作量估计与统计分析

## Slide 3
01
Part
1
软件进度计划与控制

## Slide 4
1
软件进度计划与控制
编写文档：
进度计划与控制分析报告v1.0
主要内容：
  计划变更及其影响因素分析
  工作分配及其影响因素分析

## Slide 5
2
软件进度计划与控制
  计划变更情况：
项目计划版本号 | 变更情况 | 变更原因 | 时间
V1 | 大致计划本学期dex2jar各周工作安排 | 无 | 20170310
V2 | 增加了第二周工作内容，修改规范列名 | 需细化第二周工作，根据老师规范变更列名 | 20170331
V3 | 补全实验6-8工作内容，新增了需求评审部分工作内容 | 根据老师课堂上指正的缺少内容进行补充 | 20170413
V4 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170421
V5 | 变更列名，补全本学期所有工作计划，增加基线 | 根据老师要求规范列名，补全计划，增加基线 | 20170427
V6 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170505
V7 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170512
V8 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170519
V9 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170526
V10 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170602
V11 | 填写本周实际工作进度 | 定期更新 | 20170609

## Slide 6
3
软件进度计划与控制
工作分配情况：
姓名 | 性别 | 分工 | 职位
蒋波 | 男 | 需求分析阶段的文档工作、需求评审文档工作、改进与展示阶段文档和少量代码工作、测试阶段文档和测试工作、项目计划、会议记录 | 组长
卢兴海 | 男 | 需求分析阶段的文档工作、需求评审文档工作、改进与展示阶段代码工作、测试阶段文档和测试工作、配置管理 | 组员
王文茹 | 女 | 需求分析阶段的文档工作、需求评审文档工作、改进与展示阶段文档、测试阶段文档和测试工作、工作量统计与分析、项目统计分析 | 组员

## Slide 7
02
Part
2
配置管理

## Slide 8
1
配置管理
版本管理：
文件名称 | 产出时间 | 主要编制人 | 版本说明
ReadMe | 3.15 | 王文茹 | 
组员信息 | 3.15 | 蒋波 | 
Android_DEX_文件格式详解 | 3.15 | 卢兴海 | 项目资料
Dex2jar.rar | 3.15 | 卢兴海 | 项目基础工具源码
会议记录、配置管理等目录 | 3.15 | 蒋波 | 创建目录
项目计划V1.mpp | 3.16 | 蒋波 | 
讨论并确定项目.rar 讨论相关资料以及项目概要.rar | 3.16 | 王文茹 | 添加会议记录
项目简介.ppt | 3.16 | 卢兴海 | 
Readme.md | 3.17 | 王文茹 | PPT文件夹说明
项目计划书V1 | 3.17 | 蒋波 | 
2017.3.22评审意见 | 3.22 | 王文茹 | 会议记录
讲解文档 | 3.24 | 王文茹 | 
需求规格说明书V1（ppt） | 3.24 | 蒋波 | 展示用
需求规格说明书V1（Word） | 3.29 | 王文茹 | 项目文档
需求检查单（F_G） | 3.29 | 王文茹 | 
需求检查单（F_G） | 3.29 | 蒋波 | 
需求检查单（F_G） | 3.30 | 卢兴海 | 
软件问题清单 | 3.30 | 蒋波 | 
需求修改ppt | 4.07 | 蒋波 | 展示用
B_C评审汇总 | 4.13 | 王文茹 | 
A_G评审汇总 | 4.13 | 王文茹 | 
会议记录汇总 | 4.13 | 王文茹 | 补交会议记录
需求分析工作量统计表 | 4.13 | 王文茹 | 
工作日志 | 4.13 | 蒋波 | 
配置管理V1.0 | 4.14 | 蒋波 | 
工作日志 | 4.14 | 蒋波 | 
工作日志 | 4.17 | 蒋波 | 
工作量估计与统计分析 | 4.21 | 蒋波 | 
工作量估计的表格设计 | 4.21 | 蒋波 | 
需求分析PPT | 4.22 | 蒋波 | 
需求规格说明书评审 | 4.25 | 蒋波 | 
对C组的评审 | 4.26 | 蒋波 | 
添加会议记录 | 4.26 | 蒋波 | 
提交工作日志 | 4.27 | 蒋波 | 
提交工作日志 | 4.27 | 卢兴海 | 
提交工作日志 | 4.28 | 王文茹 | 
提交第八周PPT | 5.3 | 蒋波 | 
更新会议记录 | 5.3 | 蒋波 | 
补交评审汇总 | 5.3 | 蒋波 | 
工作日志 | 5.5 | 蒋波 | 
补交PPT | 5.10 | 蒋波 | 
提交实验三代码 | 5.11 | 蒋波 | 
提交产品改进实现方案 | 5.12 | 蒋波 | 
提交回忆记录 | 5.12 | 蒋波 | 
提交dex2jar源码 | 5.12 | 蒋波 | 
提交工作日志 | 5.12 | 蒋波 | 
提交PPT | 5.17 | 蒋波 | 
提交会议记录 | 5.17 | 蒋波 | 
提交测试需求说明书 | 5.18 | 蒋波 | 
提交工作几乎 | 5.18 | 蒋波 | 
产品改进与工作量统计表 | 5.18 | 王文茹 | 
测试评审 | 5.24 | 蒋波 | 
会议记录 | 5.26 | 蒋波 | 
工作日志 | 5.26 | 蒋波 | 
提交PPT | 5.31 | 蒋波 | 
提交测试说明书检查单 | 5.31 | 蒋波 | 
对F组复评审 | 6.2 | 蒋波 | 
工作日志 | 6.2 | 蒋波 | 
会议记录 | 6.2 | 蒋波 | 
对G组的测试报告 | 6.2 | 王文茹 | 
软件需求汇总表 | 6.7 | 蒋波 | 
会议记录 | 6.7 | 蒋波 | 
测试需求以及测试用例汇总表 | 6.7 | 蒋波 | 
提交测试覆盖表 | 6.7 | 蒋波 | 
设计与实现汇总表 | 6.8 | 蒋波 | 
工作日志 | 6.11 | 蒋波 | 
补交PPT | 6.10 | 蒋波 | 
工作量估计与统计分析汇总表 | 6.15 | 王文茹 | 
工作量分析与统计报告 | 6.15 | 王文茹 | 
进度计划与控制分析报告 | 6.15 | 蒋波 | 

## Slide 9
2
配置管理
变更管理：
变更对象 | 原因描述 | 变更策略 | 主要编制人
项目简介（v2） | 明确项目目标 | 新建 | 王文茹
项目简介（V3） | 明确实现方式、必做与选做部分 | 修改 | 蒋波
ReadME（项目说明） | 原readMe过于简单 | 新建 | 卢兴海
需求规格说明书（V1.1） | 明确需求的类别以及实现方法 | 修改 | 蒋波
需求规格说明书（V1.2） | 依照其他组的意见进行修改 | 修改 | 蒋波
项目计划（V2） | 依照其他组的意见进行修改 | 修改 | 蒋波
项目计划（V3） | 依照老师的意见进行修改 | 修改 | 蒋波
项目计划 | 添加GUI设计，删除难度较大的选项 | 修改 | 蒋波
配置管理（V2） | 有更新 | 修改 | 卢兴海
需求规格说明书（V1.3） | 有更新 | 更新 | ·蒋波
需求规格说明书（V2.0） | 修改不合理的地方 | 修改 | 蒋波
项目计划（V5） | 有更新 | 更新 | 蒋波
需求规格说明书（V2.0） | 加入实验结果 | 修改 | 蒋波
项目计划（V6） | 有更新 | 更新 | 王文茹
需求规格说明书（V2.1） | 有更新 | 更新 | 王文茹
提交项目计划（V7） | 有更新 | 更新 | 蒋波
提交项目计划（V8） | 有更新 | 更新 | 蒋波
工作量估计的表格设计（V2） | 根据最新的项目计划估计工作量 | 更新 | 王文茹
软件改进说明书 | 之前的不完整 | 修改 | 蒋波
测试需求说明书（V1.1） | 根据之前的测试，进行修改 | 修改 | 蒋波
提交项目计划（V9） | 有更新 | 更新 | 蒋波
测试需求说明书（V1.2） | 有更新 | 更新 | 蒋波
提交项目计划（V10） | 有更新 | 更新 | 蒋波
提交项目计划（V11） | 有更新 | 更新 | 蒋波

## Slide 10
3
配置管理
总结：
1 卢兴海同学拜托蒋波同学替他提交过几次文档，因此总体较次数较少。
2 王文茹同学、蒋波同学主要负责需求规格，项目计划等文档。
3 配置管理由卢兴海同学维护，汇总方法是查看github上的commit统计。

## Slide 11
03
Part
3
工作量估计与统计分析

## Slide 12
1
工作量估计与统计分析
编写文档：
工作量估计与统计分析报告
  实验1-5的工作量估计与统计
  工作量统计分析
工作量估计与统计分析汇总表
  实验1-5工作量统计表格汇总

## Slide 13
2
工作量估计与统计分析
测试需求分析工作量估计
E4：产品测试 | 小组工作预估 |  | 
姓名 | 测试用例个数 | 测试报告字数 | 预期贡献率
卢兴海 | 2 | 1500 | 33%
蒋波 | 3 | 1500 | 33%
王文茹 | 2 | 1500 | 33%
总体 | 7 | 4500 | 100%
E4：产品测试 | 阶段性数据统计 |  | 
姓名 | 测试用例变更数量 | 测试用例变更原因 | 测试用例变更工作量\h
卢兴海 | 2 | 老师提出修改意见 | 10
蒋波 | 3 | 老师提出修改意见 | 10
王文茹 | 2 | 老师提出修改意见 | 10
总体 | 7 |  | 
测试需求分析工作量阶段性统计
实验4：测试需求分析

## Slide 14
3
工作量估计与统计分析
测试需求分析工作量统计
E4：产品测试 | 组员工作量统计 |  |  | 
姓名 | 完成字数 | 测试用例个数 | 难易程度 | 实际贡献率
卢兴海 | 1500 | 2 | 中等 | 33%
蒋波 | 1500 | 3 | 中等 | 33%
王文茹 | 1500 | 2 | 中等 | 33%
总体 | 4500 | 7 |  | 100%

## Slide 15
3
工作量估计与统计分析
小组工作预估 |  |  | 阶段性数据统计 |  |  | 组员工作量统计 |  |  |  | 
需求个数 | 需求报告字数 | 预期贡献率 | 需求变更数量 | 需求变更原因 | 需求变更工作量\h | 完成字数 | 需求个数 | 难易程度 | 实际贡献率 | 
5 | 1000 | 33% | 业务需求模型 | 老师提出修改意见 | 完成业务需求模型的添加\4h | 1000 | 5 | 中等 | 35% | 
4 | 1000 | 33% | 添加RUCM图若干 | 同学提出的评审意见 | RUCM图绘制、修改文档\8h | 1000 | 4 | 中等 | 35% | 
4 | 1000 | 33% | 文档格式问题、用例图修改 | 同学提出的评审意见 | 修改文档、用例图修改\4h | 1000 | 4 | 中等 | 30% | 
13 | 3000 | 100% |  |  |  | 3000 | 13 |  | 100% | 
小组工作预估 |  |  |  | 阶段性数据统计 |  |  | 组员工作量统计 |  |  | 
收到意见个数 | 意见类型 | 可修改个数 | 预期贡献率 | 意见变更数量 | 意见类型 | 可修改个数变更 | 评审记录条数 | 修改字数 | 难易程度 | 实际贡献率
3 | 文档内容方面的错误 | 8 | 33% | 8 | 文档内容方面的问题，更加偏重于技术层面 | 8 | 3 | 300左右 | 中等 | 33%
6 | RUCM用例的错误 | 6 | 33% | 6 | RUCM用例图的问题 | 6 | 4 | 300左右 | 较难 | 33%
7 | 文档格式和内容方面的错误 | 8 | 33% | 8 | 文档格式和内容的问题 | 8 | 9 | 300左右 | 中等 | 33%
16 |  | 22 | 100% | 22 |  | 22 | 21 |  |  | 100%
小组工作预估 |  |  | 组员工作量统计 |  |  |  |  |  |  | 
需求个数 | 代码量 | 预期贡献率 | 完成代码量 | 完成文档字数 | 难易程度 | 完成用时 | 实际贡献率 |  |  | 
1 | 200+ | 40% | 100+ | 400+ | 中等 | 7h | 40% |  |  | 
1 | 200+ | 40% | 100+ | 400+ | 中等 | 7h | 40% |  |  | 
0 | 0 | 20% | 0 | 400+ | 中等 | 5h | 20% |  |  | 
2 | 400+ | 100% | 200+ | 1300+ |  | 19h | 100% |  |  | 
小组工作预估 |  |  | 阶段性数据统计 |  |  | 组员工作量统计 |  |  |  | 
测试用例个数 | 测试报告字数 | 预期贡献率 | 测试用例变更数量 | 测试用例变更原因 | 测试用例变更工作量\h | 完成字数 | 测试用例个数 | 难易程度 | 实际贡献率 | 
2 | 1500 | 33% | 2 | 老师提出修改意见 | 10 | 1500 | 2 | 中等 | 33% | 
3 | 1500 | 33% | 3 | 老师提出修改意见 | 10 | 1500 | 3 | 中等 | 33% | 
2 | 1500 | 33% | 2 | 老师提出修改意见 | 10 | 1500 | 2 | 中等 | 33% | 
7 | 4500 | 100% | 7 |  |  | 4500 | 7 |  | 100% | 
小组工作预估 |  |  |  | 阶段性数据统计 |  |  | 组员工作量统计 |  |  | 
收到意见个数 | 意见类型 | 可修改个数 | 预期贡献率 | 意见变更数量 | 意见类型 | 可修改个数变更 | 评审记录条数 | 修改字数 | 难易程度 | 实际贡献率
6 | 文档内容方面的错误 | 4 | 33% | 0 |  | 0 | 2 | 500 | 中等 | 33%
6 | 文档格式和内容方面的错误 | 4 | 33% | 0 |  | 0 | 2 | 500 | 中等 | 33%
6 | 测试用例设计方面，格式问题 | 6 | 33% | 0 |  | 0 | 3 | 300 | 中等 | 33%
18 |  | 12 | 100% | 0 |  | 0 | 7 | 1300 |  | 100%

## Slide 16
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/ PPT论坛：www.1ppt.cn
谢谢！