## Slide 1: Dex2jar优化
17TeamA

## Slide 2: 小组成员
王文茹 SY1606415
蒋波 SY1606412
卢兴海 SY1606414

## Slide 3: Dex2jar简介
dex2jar 是一个能操作Android的dalvik(.dex)文件格式和Java的(.class)的工具集合，包含以下几个功能
dex-reader/writer: 用于读写 Dalvik Executable (.dex) 文件格式. 包含一个简单的API(与ASM相似)
d2j-dex2jar: 执行dex到class的文件格式转换
smali/baksmali: 与smali工具功能一致，但是对中文更友好

## Slide 4: 基本操作流程
1 将Android apk格式改为zip并解压，得到classes.dex
2 在命令行中执行
  Dex2jar d classes.dex –o 输出目录
  可得到jar包
3 最后用jd-gui这种工具可看到jar包中class的源码

## Slide 5: 目前尚不完善的地方及优化方向
1 反编译出的class与实际执行后产生的class有出入
2 对混淆后的apk反编译不是很成功
3 对资源文件解码无力
优化方向
将dex2jar的解码机制完善，使其反编译出的.class与原class一致

## Slide 6: 工作方法和计划安排
确定项目计划及人员分工 2017.03.13-2017.03.17
软件需求分析，建模，与验证方法 2017.03.20-2017.03.28
软件需求评审及复评审 2017.03.28-2017.04.11
软件产品设计，改进及展示 2017.04.11-2017.05.09
软件测试 2017.05.09-2017.05.16
软件测试演示及评审 2017.05.16-2017.06.06
分析和总结 2017.06.06-2017.06.14

## Slide 7: 项目分工
所有成员了解dex,class字节码格式，了解dex2jar源码
王文茹：优化编译后的class文件的格式，使其与原class一致
蒋波：完善dexjar中错误结构的设计，尽可能准确得到错误产生的原因
卢兴海：对dexjar的编译过程进行优化，尽可能复原class
一起进行测试分析

## Slide 8: 参考资料
1 dex 与 class的文件格式
2 dex2jar的源码
以上均已上传到github