2017/3/21

新主楼G座3层

会议主题：测试dex2jar在类层面上的准确度

1. 类的个数是否一致
2. 类的名字是否一致

任务安排：全员阅读dex文件结构

卢兴海：编写读十六进制文件（dex）这部分代码模块，得到class\_count

蒋波：编写解压jar包得到所有class文件的模块,并计数，对比

以上完成任务（1）

王文茹：继续编写读dex文件的代码,得到每个类的名称并输出到txt文件上

卢兴海、蒋波：编写比对txt文件的代码

全体：用apk，dex2jar，及编写的工具进行测试对比

以上完成任务（2）

2017/4/4

新主楼G座3层

会议主题：测试dex2jar在方法层面上的准确度

任务安排：全员阅读class文件结构

卢兴海：编写读十六进制文件这部分代码模块，得到method\_count

蒋波：编写解压jar包得到所有class文件的模块

王文茹：编写读dex文件,得到method\_count

全体：用apk，dex2jar，及编写的工具进行测试对比

2017/4/11

新主楼G座3层

会议主题：找到dex2jar的异常/错误处理模块，进行相关完善

任务安排：王文茹，找全各种异常的例子并总结；

卢兴海、蒋波，处理一个异常输入，并得到对用户友好的输出。

2017/4/15、16

新主楼G座3层

会议主题：实验7配置管理如何更新记录，实验8工作量统计的方法，需求评审

任务安排：王文茹、统计实验1与实验2的工作量，并编写工作量统计分析报告；

卢兴海、根据需求评审修改需求说明书，修改配置管理文件；

蒋波、根据老师提出的问题，修改更新工作计划，制作本周展示ppt。

2017/4/22

新主楼G座3层

会议主题：需求说明书修改与评审，实验3计划与实施，project文件更新。

任务安排：王文茹、评审BC两组，进行实验3的工作，拓展dex2jar的功能；

卢兴海、评审BC两组，进行实验3的工作，拓展dex2jar的功能；

蒋波、评审FG两组，修改project。

2017/4/26

新主楼G座3层

会议主题：修改需求说明书，讨论实验3进展。

任务安排：王文茹、继续开展实验3工作；

卢兴海、继续开展实验3工作；

蒋波、修改需求说明书。

2017/5/2

新主楼G座3层

会议主题：修改需求说明书，讨论实验3相关工作。

任务安排：王文茹、编写实验3代码，修改需求说明书；

卢兴海、编写实验3代码，编写实验三实现目标；

蒋波、编写实验3代码，更新项目计划，制作ppt。

2017/5/8

新主楼G座3层

会议主题：修改需求说明书，讨论实验3相关工作。

任务安排：王文茹、设计实验三ui，编写问题清单和问题简表；

卢兴海、编写实验三界面代码，编写适配dex2jar的bat代码；

蒋波、编写适配dex2jar的bat代码，修改需求说明书。

2017/5/11

新主楼G座3层

会议主题：讨论实验3相关工作。

任务安排：王文茹、测试实验3功能；

卢兴海、编写适配dex2jar的bat代码；

蒋波、更新项目计划，制作ppt。

2017/5/15

新主楼G座3层

会议主题：讨论实验4相关工作。

任务安排：王文茹、汇总整理之前测试内容，设计实验4相关工作；

卢兴海、编写测试需求说明书；

蒋波、修改实验3设计方案，更新项目计划，制作ppt。

2017/5/21

新主楼G座3层

会议主题：讨论需求说明书的修改与评审，分工测试dex2jar

任务安排：王文茹、测试dex2jar，评审FG组需求说明书；

卢兴海、编写测试代码，测试dex2jar，评审FG组需求说明书；

蒋波、修改测试需求说明书，测试dex2jar，评审FG组需求说明书。

2017/5/29

新主楼G座3层

会议主题：讨论需求说明书的修改与复评审，测试G组项目

任务安排：王文茹、卢兴海：测试G组项目，并编写测试报告；

蒋波、修改测试需求说明书。